**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**07 октября 2020 г. п. Кропоткин № 72-п**

**О подготовке проектов о внесении изменений**

**в Генеральный план Кропоткинского муниципального**

**образования и в Правила землепользования и застройки**

**Кропоткинского муниципального образования**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Иркутской области от 23.07.2008 г. № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», руководствуясь Уставом Кропоткинского муниципального образования, администрация Кропоткинского городского поселения **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Подготовить проекты о внесении изменений и дополнений в Генеральный план муниципального образования и в Правила землепользования и застройки Кропоткинского муниципального образования (далее – проекты).

 2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов (приложение).

 3. Подготовить сообщение о принятом решении в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

 4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения [www.кропоткин-адм.рф](http://www.кропоткин-адм.рф).

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кропоткинского муниципального

образования Коробов О.В.

Приложение

к постановлению администрации

Кропоткинского городского поселения

от 7 октября 2020 г. № 72-п

**Порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов о внесении изменений и дополнений в Генеральный план муниципального образования и в Правила землепользования и застройки Кропоткинского муниципального образования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Порядок проведения работ по подготовке проектов** | **Сроки проведения работ** | **Ответственные исполнители** |
| 1 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта | Не позднее, чем по истечении 10 дней с даты принятия решения | Уполномоченное должностное лицо |
| 2 | Принятие предложений заинтересованных лиц пол проекту | С момента опубликования проекта и не позднее 10 дней до момента проведения публичных слушаний | Комиссия |
| 3 | Подготовка проекта | Октябрь-ноябрь 2020 г. | Комиссия |
| 4 | Проверка проекта на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану, схемам территориального планирования Иркутской области,  схемам территориального планирования РФ | 5 рабочих дней с момента предоставления Комиссией | Комиссия |
| 5 | Направление проекта главе администрации или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам в комиссию на доработку | 5 рабочих дней с момента предоставления Комиссией | Комиссия |
| 6 | Размещение проекта на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения в сети Интернет | 1 рабочий день | Уполномоченное должностное лицо |
| 7 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту | Не позднее, чем через 10 дней со дня получения проекта | Глава администрации |
| 8 | Организация и проведение публичных слушаний | Не менее двух месяцев и не более четырех месяцев со дня опубликования проекта | Комиссия |
| 9 | Внесение изменений в проект с учетом результатов публичных слушаний и представление его главе администрации | В течение 15 дней после внесения изменений | Комиссия |
| 10 | Принятие решения о направлении проекта в Думу Кропоткинского городского поселения или о его отклонении и направлении на доработку с указанием даты его повторного предоставления | В течение 10 дней после предоставления проекта | Глава администрации |
| 11 | Внесение проекта на рассмотрение Думы Кропоткинского городского поселения | Февраль 2021 г. | Комиссия |
| 12 | Опубликование проекта | В течение 10 дней с даты принятия | Уполномоченное должностное лицо |
| 13 | Направление копии утвержденного проекта в службу архитектуры Иркутской области | В течение двух недель после утверждения Думой Кропоткинского городского поселения | Комиссия |