**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РЕШЕНИЕ**

**п. Кропоткин**

от «19» декабря 2019 г**.** № 71

Об исполнении Программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кропоткинского муниципального образования на 2019-2023 годы» за 2019 год

# В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Кропоткинского муниципального образования, Дума Кропоткинского городского поселения

**РЕШИЛА:**

1. Принять к сведению информацию об исполнении Программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кропоткинского муниципального образования на 2019-2023 годы» за 2019 год (прилагается).
2. Направить данное решение Главе Кропоткинского муниципального образования для подписания и опубликования.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Кропоткин» и размещению на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Кропоткинского

городского поселения О.В. Лебедева

 Подписано:

«19» декабря 2019г.

И.о. главы Кропоткинского

муниципального образования С.В. Полончук

 Подписано:

 «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г.

Приложение к решению Думы

 Кропоткинского городского поселения

 от «19» декабря 2019 г. № 71

**Информация об исполнении Программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кропоткинского муниципального образования на 2019-2023 годы» за 2019 год**

 Данная программа разработана администрацией Кропоткинского городского поселения в целях реализации мероприятий по модернизации, реконструкции, строительству и эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры Кропоткинского муниципального образования.

Цели муниципальной программы:

1. Обновление и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кропоткинского муниципального образования, в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации.

2. Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры Кропоткинского муниципального образования.

3. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры Кропоткинского муниципального образования.

4. Повышение качества и надежности предоставляемых коммунальных услуг Кропоткинского муниципального образования.

5. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры поселения к отопительным сезонам на период 2019-2023 гг.

6. Реализация комплексных проектов программы, направленных на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры Кропоткинского муниципального образования.

В рамках данной программы на 2019 год запланированы следующие мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Расчетная оценка затрат, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. |
| Всего | в том числе |
| Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный и текущий ремонт наружных и внутренних инженерных сетей и коммуникаций.Мероприятие исполнено. | 10 000,00 | 10 000,00 | -- | 10 000,00 |  -- |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на устройство очистных сооружений для ЖБО системы водоотведения.Мероприятие не исполнено. | 1500,00 | 1500,00 | -- | 1500,00 |  -- |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на устройство водовода от ГОК «Первенец».Мероприятие не исполнено. | 1500,00 | 1500,00 | -- | 1500,00 |  -- |

В рамках мероприятия «Капитальный и текущий ремонт наружных и внутренних инженерных сетей и коммуникаций» были заключены следующие муниципальные контракты на выполнение работ:

- Муниципальный контракт № 0134300004519000149-0001на выполнение работ по ремонту тепловой сети ТК3-ТК3а-ТК4-ТК6 (гребенка котельной № 2 клуб - ул. Ленина,4 – ул. Центральная,3) протяженностью 140 метров без учета трубного материала – **1 424 509,35** руб.

- Муниципальный контракт № 0134300004519000148-0001на выполнение работ по ремонту тепловой сети ТК8-ТК11-ТК10-ТК9 (ул. Октябрьская, 6 – ул. Строительная, 2 – ул. Гагарина 26) протяженностью 275 метров без учета трубного материала **– 1 784 080,16** руб.

- Муниципальный контракт № 0134300004519000261-0001на выполнение работ по ремонту тепловой сети ЦК-ТК1-ТК21-ТК39 по ул. Заречная, протяженностью 372 метра без учета трубного материала- **3 829 820,75** руб.

- Муниципальный контракт № 0134300004519000342-0001на выполнение ремонтных работ инженерных сетей 12-ти квартирного жилого дома по ул. Заречная д.8 в п. Кропоткин Бодайбинского района Иркутской области - **795 999,00** руб.

- Муниципальный контракт № 0134300004519000352-0001 - Капитальный ремонт инженерных сетей 12-ти квартирного жилого дома по ул. Заречная д.22 в п. Кропоткин Бодайбинского района Иркутской области -

**1 127 869,00** руб.

Итого на общую сумму – **8 962 278,26** рублей.