**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«15» апреля 2019 г. п. Кропоткин № 39-п**

Об утверждении Плана мероприятий

по подготовке жилищно-коммунального комплекса

Кропоткинского городского поселения

к работе в зимних условиях 2019-2020 гг.

Во исполнение Федерального Закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части исполнения полномочий по организации в границах поселения тепло-водо-снабжения, Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в целях координации работ по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры Кропоткинского городского поселения к отопительному сезону, а также обеспечения соблюдения режимов функционирования инженерных систем в зимних условиях 2018-2019 гг., руководствуясь Приказом Минэнерго от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Минпромэнерго Российской Федерации 25.08.2004 г. – СО 153-34.08.105-2004, Уставом Кропоткинского муниципального образования, администрация Кропоткинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить План мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса Кропоткинского городского поселения к работе в зимних условиях 2019-2020 гг. (приложение).

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит

 размещению на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения [www.[кропоткин-адм.рф](http://xn----8sbmnjasegakk3a.xn--p1ai)](http://www.администрация-кропоткин.рф) . в сети Интернет.

Глава Кропоткинского

муниципального образования О.В. Коробов

Приложение

 к постановлению администрации Кропоткинского городского поселения

 от 15.04.2019 г. № 39-п

**План**

**мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса Кропоткинского городского поселения к работе в зимних условиях 2019-2020 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Объем работ** | **Сроки выполнения** | **Ответственные лица** |
| 1 | Замена участка ветхих тепловых сетей в двухтрубном исполнении ЦК-ТК1-ТК21-ТК39 | 372 м. | до 30.08.2019 г. | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 2 | Замена участка ветхих тепловых сетей в двухтрубном исполнении ТК24-ТК1; ТК24-ТК2; ТК24-ТК23 | 85 м. | до 30.08.2019г. | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 3 | Замена участка ветхих тепловых сетей в двухтрубном исполнении ТК21-ТК66 – ТК67-ТК68 | 170 м. | до 30.08.2019 г. | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 4 | Замена участка ветхих тепловых сетей в двухтрубном исполнении ТК8-ТК11-ТК10-ТК9 | 275 м. | до 30.08.2019 г. | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 5 | Замена участка ветхих тепловых сетей в двухтрубном исполнении ТК3-ТК3а-тК4-ТК6 | 140 м. | до 30.08.2019 г. | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 7 | Замена участка ветхих сетей холодного водоснабжения ЦК-ТК1-ТК21-ТК39 | 372 м. | до 30.08.2019 г. | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 8 | Замена участка ветхих сетей холодного водоснабжения ТК24-ТК1; ТК24-ТК2; ТК24-ТК23 | 85 м. | до 30.08.2019 г. | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 9 | Замена участка ветхих сетей холодного водоснабжения ТК21-ТК66 – ТК67-ТК68 | 170 м. | до 30.08.2019 г. | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 10 | Замена участка ветхих сетей холодного водоснабжения ТК8-ТК11-ТК10-ТК9 | 275 м. | до 30.08.2019 г. | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 11 | Замена участка ветхих сетей холодного водоснабжения ТК3-ТК3а-тК4-ТК6 | 140 м. | до 30.08.2019 г. | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 12 | Замена участка ветхих тепловых сетей по ул. Чехова , 15, 19  | по факту  | до 30.08.2019 г. | МУП «Тепловодоцентраль» |
| 13 | Замена ветки холодного водоснабжения диаметром 25 мм. на участке сети тепло-водоснабжения по ул. Набережная № №7,8 | 80 м. | до 30.08.2019 г. | МУП «Тепловодоцентраль» |
| 14 | Ремонт тепловой сети (подача) диаметром 159мм. на участке тепловой сети по ул. Заречная 10, - снятие временно установленных хомутов , приваривание стальных накладок. | по факту  | до 30.08.2019 г. | МУП «Тепловодоцентраль» |
| 15 | Замена аварийного участка тепловой сети по подвальному помещению д.(подача+обратка), д. 25 (х\в) , ввод в кв. №10 ул.Заречная 10 | 18 м.  | до 30.08.2019 г. | МУП «Тепловодоцентраль» |
| 16 | Замена участка канализационной сети по подвальному помещен*и*ю диаметром 110 мм. по ул. Центральная , 7  | 20 м.  | до 30.08.2019 г. | МУП «Тепловодоцентраль» |
| 17 | Замена аварийного участка тепловой сети включая подземку, в трехтрубном исполнении диаметром 76 мм. (подача +обратка), диаметром 40 мм. (холодное водоснабжение) от магистрали – до ввода в здание «Школа»  | 27 м. | до 30.08.2019 г. | МУП «Тепловодоцентраль» |
| 18 | Замена аварийных участков тепловой сети в трехтрубном исполнении диаметром 50 мм по ул Заречная д. № № 5, 6 | 14 м. | до 30.08.2019 г. | МУП «Тепловодоцентраль» |
| 19 | Замена аварийного участка тепловой сети в трехтрубном исполнении диаметром 50 мм. (подача+обратка) , диаметром 40 мм. ( холодное водоснабжение) , по ул. Заречная, 1 до ул. Заречная, 3  | 100 м. | до 30.08.2019 г. | МУП «Тепловодоцентраль» |
|  | Замена запорной арматуры в тепловых колодцах:Заречная 2 д.50- 2 шт; д.25 – 1 шт.Заречная 6 д.50 -2 шт; д.25 – 1 шт.Заречная 5 д.50 – 2 шт; д.25 1 шт.Заречная 10 д. 25 - 1 шт.Заречная 14 д. 40 -2 шт; д. 25 – 1 шт.Заречная 11 д. 76 -1 шт. | 14 шт. | до 30.08.2019 г. | МУП «Тепловодоцентраль» |
| 20 | Ремонт, изготовление коробов коллекторов, септиков  | 3 | до 30.08.2019 г. | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 21 | Очистка, промывка промежуточных, центральных коллекторов, шт  | 65 шт. | до 30.08.2019 г. | МУП «Тепловодоцентраль»  |
| 22 | Подготовка тепловых сетей с выполнением регламентных работ по промывке и опрессовке к отопительному сезону | 6150 м. | до 30.08.2019 г. | МУП «Тепловодоцентраль»Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 23 | Поддержание аварийного запаса материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на сетях тепло-водоснабжения, труба водопроводная | 2 664 м. | до 30.08.2019 г. | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 24 | Ревизия запорной арматуры (задвижек) на сетях тепло-водоснабжения | по наличию | до 30.08.2019 г. | МУП «Тепловодоцентраль» |
| 25 | Ревизия, замена, ремонт оборудования на котельной БМК на твердом топливе, мощностью 6,0 Гкал (ревизия теплообменников, сетевых насосов, дымососов и другого оборудования) | по наличию | до 30.08.2019 г. | МУП «Тепловодоцентраль» |
| 26 | Ремонт кровли многоквартирного жилого дома по ул. Заречная,23 п. Кропоткин | 1усл. ед. | до 30.08.2019 г. | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 27 | Выполнение работ по ремонту кровли жилого дома по ул. Пушкина д.7 п. Кропоткин | 1 усл. ед.  | до 30.08.2019 г. | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 28 | Капитальный ремонт инженерных сетей 12-ти кв.жилого дома по ул. Заречная д.22 в п. Кропоткин | 1 усл. ед. | до 30.08.2019 г. | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 29 | Капитальный ремонт инженерных сетей 12-ти квартирного жилого дома по ул. Заречная д.8 в п. Кропоткин | 1 усл.ед. | до 30.08.2019 г. | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 30 | Ремонт кровли многоквартиного жилого дома по ул. заречная, д.6 п. Кропоткин | 1 усл. ед. | до 30.08.2019 г. | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 31 | Ремонт кровли многоквартирного жилого дома по ул. заречная, д.3 п. Кропоткин | 1 усл. ед. | до 30.08.2019 г. | Администрация Кропоткинского городского поселения |