**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РЕШЕНИЕ**

**п. Кропоткин**

от «20» февраля 2020 г**.** № 11

Об исполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кропоткинского муниципального образования на 2018-2022 годы с перспективой до 2032 года, за 2019 год

Заслушав и обсудив информацию администрации Кропоткинского муниципального образования об исполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кропоткинского муниципального образования на 2018-2022 годы с перспективой до 2032 года, за 2019 год, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кропоткинского муниципального образования, Дума Кропоткинского городского поселения

**РЕШИЛА:**

1. Принять к сведению информацию об исполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кропоткинского муниципального образования на 2018-2022 годы с перспективой до 2032 года, за 2019 год.
2. Направить Главе Кропоткинского муниципального образования настоящее решение для подписания и опубликования
3. Опубликовать данное решение в газете «Вести Кропоткин» и разместить на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Председатель Думы Кропоткинского

городского поселения О.В. Лебедева

 Подписано:

«21» февраля 2020 г.

И.о. главы Кропоткинского

муниципального образования Н.А. Кулямина

 Подписано:

 «21» февраля 2020 г.

**Информация об исполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кропоткинского городского поселения Бодайбинского муниципального района Иркутской области на 2018-2022 годы с перспективой до 2032 года на 2018-2022гг.**

**за 2019 год.**

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Кропоткинского городского поселения на 2018 – 2022 гг. и на период до 2032г. разработана администрацией Кропоткинского городского поселения и утверждена решением Думы Кропоткинского городского поселения от 29.11.2018 г. № 95.

Основанием для разработки настоящей программы является: Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01 октября 2013г. № 359/ГС «Об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ (ред. ст 23.04.2018 г) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Федеральный закон РФ от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Кропоткинского муниципального образования на 2016-2025г.г. и иные нормативно-правовые акты.

Цели программы:

1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Кропоткинского городского поселения.

2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях:

- повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;

- обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации.

Целевые показатели программы:

1. Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности: обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки объектов социальной сферы и жилищного фонда с учетом планов сноса.
2. Установить следующие перспективные целевые показатели развития электроснабжения на территории Кропоткинского городского поселения:
* снизить аварийность системы электроснабжения;
* снизить износ ЛЭП, путем замены сетей
* сохранение обеспеченности населения централизованным электроснабжением на уровне 100 %;
* сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 100 %.
1. Установить следующие перспективные целевые показатели развития теплоснабжения на территории Кропоткинского городского поселения:
* увеличение обеспеченности населения централизованным теплоснабжением до уровня 95 %;
* увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 50 %.
1. Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоснабжения на территории Кропоткинского городского поселения:
* снизить аварийность системы водоснабжения;
* увеличение обеспеченности населения централизованным водоснабжением до уровня 100 %;
* доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам снизить до 0%;
* увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100 %.
1. Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоотведения на территории Кропоткинского городского поселения:
* увеличение доли сточных вод (хозяйственно-коммунальных), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения до 100 %;
* обеспеченность населения централизованным водоотведения увеличить до 95 %.
1. Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Кропоткинского городского поселения:
* сохранение обеспеченности населения централизованным сбором ТКО до 100 %;

- своевременное сокращение несанкционированных свалок до 0 ед.

**В сфере теплоснабжения**:

- выполнение работ по ремонту тепловой сети: гребенка котельной №2 клуб-ул. Ленина-ул. Центральная 3, протяженностью 140 метров на сумму: 1 424 509,35 рублей;

- выполнение работ по ремонту тепловой сети: ул. Октябрьская,6 – ул. Строительная,2 – ул. Гагарина,2б, протяженностью 275 метров, на сумму: 1 784 080,16 рублей;

выполнение работ по ремонту тепловой сети: ул. Набережная д. 1.2, протяженностью 85 метров, на сумму: 995 120,80 рублей;

- выполнение работ по ремонту тепловой сети по ул. Заречная, протяженностью 372 метра, на мсумму: 3 829 820,75.

Мероприятия по ремонту тепловых сетей исполнены в полном объеме.

Ввиду того, что система теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения на территории Кропоткинского городского поселения исполнена в трехтрубном исполнении, суммы мероприятий по водоснабжению и теплоснабжению указаны общие.

**В сфере водоснабжения:**

- мероприятия по ремонту сетей водоснабжения осуществлены в рамках муниципальных контрактов на капитальный ремонт инженерных сетей 12-ти квартирных жилых домов по ул. Заречная, д.8, д.22, на общую сумму: 1 923 868,00 рублей.

**В сфере водоотведения:**

**-** выполнение работ по ремонту канализационного септика по ул. Чехова, д.10, в том числе прокладка подземного трубопровода канализации 25 метров, на сумму: 255 418,00 рублей;

**-** выполнение работ по ремонту канализационного септика (коллектор) по ул. Строительная, д.4, в том числе прокладка подземного трубопровода канализации 40 метров, на сумму: 309 540,00 рублей;

- капитальный ремонт системы канализации 12-ти квартирного жилого дома по ул. Заречная, д.14, на сумму: 445 245,90 рублей;

- мероприятия по ремонту сетей водоотведения осуществлены в рамках муниципальных контрактов на капитальный ремонт инженерных сетей 12-ти квартирных жилых домов по ул. Заречная, д.8, д.22, на общую сумму: 1 923 868,00 рублей.

**В сфере сбора и вывоза ТКО:**

С 01.01.2019 года ООО «РТ-НЭО Иркутск» является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Иркутской области (Зона ЮГ), свои функции региональный оператор выполняет лишь на территориях с необходимой степенью благоустройства и инфраструктуры. В связи с этим администрация Кропоткинского городского поселения осуществялет работу по оформлению земель в собственность для дальнейшего расположения на них контейнерных площадок для сбора ТКО, отвечающих необходимым требованиям.

**Жилищный фонд и прочие:**

**-** капитальный ремонт инженерных сетей 12-ти квартирного жилого дома по ул. Заречная, д.8, на общую сумму: 795 999,00 рублей;

**-** капитальный ремонт инженерных сетей 12-ти квартирного жилого дома по ул. Заречная, д. 22,на общую сумму: 1 127 869,00 рублей;

Мероприятие по ремонту отопительной системы, системы холодного и горячего водоснабжения, канализации исполнено в полном объеме.

- выполнение работ по ремонту кровли многоквартирного жилого дома по ул. Заречная, д.6, на общую сумму: 510 772,12 рублей;

- выполнение работ по ремонту кровли многоквартирного жилого дома по ул. Заречная, д.7, на общую сумму: 510 772,12 рублей;

- выполнение работ по ремонту кровли многоквартирного жилого дома по ул. Заречная, д.24, на общую сумму: 632 320,11 рублей;

- выполнение работ по ремонту кровли муниципального жилого дома по ул. Строительная д. 14, на общую сумму: 139 080,00рублей;

- выполнение работ по ремонту кровли муниципального жилого дома по ул. Пушкина, д.7, на общую сумму: 92 889,00 рублей;

Мероприятия по ремонту кровли домов выполнено в полном объеме.

- выполнение работ по ремонту муниципального жилого дома (ремонт стены) по ул. Чехова, д.7, на общую сумму: 86 782,00 рблей;

- выполнение работ по ремонту муниципальной жилой квартиры по ул. Заречная, д.8-1, на общую сумму: 99 921,00 рублей;

Мероприятия по ремонту муниципальных жилых квартир выполнены в полном объеме.

- выполнение работ по асфальтированию придомового участка многоквартирного жилого дома по ул. Заречная д.22, общей площадью 480 м2, на сумму: 1 105 489,00 рублей;

- выполнение работ по асфальтированию придомового участка многоквартирных жилых домов по ул. Заречная д.17-19, общей площадью 322 м2, на сумму: 765 192,00 рублей;

-выполнение работ по устройству тротуара (асфальтирование, устройство бордюра) по ул. Ленина, 11 – ул. Ленина, 12, общей площадью 143 м2, на сумму: 641 554,00 рублей;

-выполнение работ по устройству тротуара (асфальтирование, устройство бордюра) по ул. Заречная, д. 4-9, общей площадью 370,5 м2, на сумму: 1 669 379,00 рублей;

- выполнение работ по устройству противопаводковой водоотводной канавы по ул. Центральная (водонапорная башня) – ул.Центральная, 24, протяженностью 250 метров, на сумму: 252 023,55 рублей;

-выполнение работ по устройству противопаводковой водоотводной канавы по ул. Пушкина – ул. Центральная, протяженностью 300 метров, на сумму: 398 476,26 рублей;