**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РЕШЕНИЕ**

**п. Кропоткин**

от «19» декабря 2019 г**.** № 70

О результатах исполнения запланированных мероприятий по благоустройству Кропоткинского городского поселения в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Кропоткинского муниципального образования, Дума Кропоткинского городского поселения

**РЕШИЛА:**

1. Принять к сведению информацию об исполнении запланированных мероприятий по благоустройству Кропоткинского городского поселения в 2019 году (прилагается).
2. Направить данное решение Главе Кропоткинского муниципального образования для подписания и опубликования.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Кропоткин» и размещению на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Кропоткинского

городского поселения О.В. Лебедева

 Подписано:

«19» декабря 2019г.

И.о. главы Кропоткинского

муниципального образования С.В. Полончук

 Подписано:

 «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г.

Приложение к решению Думы

 Кропоткинского городского поселения

 от «19» декабря 2019 г. № 70

**Информация об исполнении запланированных мероприятий по благоустройству Кропоткинского городского поселения в 2019 году.**

В рамках Плана мероприятий по благоустройству Кропоткинского городского поселения в 2019 году были запланированы следующие мероприятия:

- Строительство линии освещения по ул. Заречная. Мероприятие исполнено (Муниципальный контракт №0134300004519000114-0001на выполнение работ по устройству линии уличного освещения на территории Кропоткинского городского поселения по ул. Заречная на сумму **1 074032,85** рублей.)

- Замена фонарей ДРЛ на светодиодные по ул. Пушкина, Центральная, Чехова, Октябрьская, Строительная, Гагарина, Школьная, Клубная. Мероприятие находится на исполнении, установлено 50 % светильников уличного освещения от запланированного количества.

- Строительство тротуара по ул. Заречная от д.№9 до д. № 4. Мероприятие исполнено (Муниципальный контракт № 0134300004519000400-0001 устройство тротуара (асфальтирование, устройство бордюра) по ул. Заречная, д.4-9, общей площадью 370,5 кв.м. п. Кропоткин на сумму **1 669 379,00** рублей.

- Ремонт клумб на площади перед клубом, ремонт бетонных лестниц на площади. Мероприятие не исполнено.

- Ремонт детских площадок по поселку. Мероприятие исполнено частично (произведен ремонт и покраска игрового оборудования детской площадки, расположенной в центральной части поселения (центральная площадь п. Кропоткин)).

- Асфальтирование участка дороги по ул. Заречная. Мероприятие не исполнено по причине отказа руководителей золотодобывающих предприятий, осуществляющих грузовые перевозки по ул. Заречная в устройстве объездной дороги для большегрузного автотранспорта.

- Благоустройство контейнерных площадок у д. №7 по ул. Центральная. Мероприятие не исполнено по причине невозможности проведения межевых и кадастровых работ, работ по регистрации права собственности на контейнерные площадки ввиду признания Генерального Плана Кропоткинского муниципального образования недействующим.

- Восстановление нагорной канавы от водонапорной станции до д. № 38 по ул. Пушкина. Мероприятие не исполнено по причине отсутствия заявок подрядчиков на участие в электронном аукционе на выполнение вышеуказанных работ.