**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**03 августа 2020 года п. Кропоткин № 53-п**

О внесении изменений в План мероприятий

по подготовке жилищно-коммунального комплекса

Кропоткинского городского поселения

к работе в зимних условиях 2020-2021 гг.,

утвержденный постановлением администрации

Кропоткинского городского поселения

 №39-п от 13.05.2020г.

Во исполнение Федерального Закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части исполнения полномочий по организации в границах поселения тепло-водо-снабжения, Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в целях координации работ по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры Кропоткинского городского поселения к отопительному сезону, а также обеспечения соблюдения режимов функционирования инженерных систем в зимних условиях 2020-2021 гг., руководствуясь Приказом Минэнерго от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Минпромэнерго Российской Федерации 25.08.2004 г. – СО 153-34.08.105-2004, Уставом Кропоткинского муниципального образования, администрация Кропоткинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в План мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса Кропоткинского городского поселения к работе в зимних условиях 2020-2021 гг., утвержденный постановлением администрации Кропоткинского городского поселения №39-п от 13.05.2020г., изложив его в новой редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Кропоткин» и размещению на сайте администрации Кропоткинского городского поселения в сети «Интернет».

Глава Кропоткинского

муниципального образования О.В. Коробов

Приложение

 к постановлению администрации Кропоткинского городского поселения

 от 03.08.2020 г. № 53-п

**План**

**мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса Кропоткинского городского поселения к отопительному периоду 2020-2021 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Ориентировочная стоимость, тыс.руб.** | **Сроки исполнения**  | **Исполнитель****Источник финансирования**  |
| 1. **Тепловые источники (Блочно-модульная котельная)**
 |
| 1.1 | Ревизия, замена, ремонт оборудования на котельной БМК на твердом топливе, мощностью 6,0 Гкал (ревизия теплообменников, сетевых насосов, дымососов и другого оборудования) | 186,00 | до 31.08.2020 г. | МУП «Тепловодоцентраль»Собственные средства предприятия  |
| 1.2 | Замена пластин с уплотнениями на БМК | 1 000,00 | до 31.08.2020 г. | Администрация Кропоткинского городского поселенияМестный бюджет |
| 1.3 | Создание необходимого запаса топлива на отопительный период для работы БМК | 22301,00 | до 31.08.2020 г. | МУП «Тепловодоцентраль»Собственные средства предприятия |
| **2.Тепловые сети, совмещенные с водопроводом** |
| 2.1 | Замена участка ветхих тепловых сетей в трехтрубном исполнении ТК47-ТК57 по ул.Заречная д.9-21, протяженностью 295 м. | 2233,70 | до 31.08.2020 г. | Администрация Кропоткинского городского поселенияМестный бюджет |
| 2.2 | Замена участка ветхих тепловых сетей в трехтрубном исполнении ТК21-ТК66-ТК67-ТК68 по ул.Заречная д.9,10,12,14, протяженностью 170 м. | 1254,86 | до 14.09.2020г. | Администрация Кропоткинского городского поселенияМестный бюджет |
| 2.3 | Замена участка ветхих тепловых сетей в трехтрубном исполнении ТК57- ТК58 по ул.Заречная д.21-25, протяженностью 124 м. | 1098,66 | до 14.09.2020 г. | Администрация Кропоткинского городского поселенияМестный бюджет |
| 2.4 | Замена участка ветхих тепловых сетей в трехтрубном исполнении по ул.Строительная д.2-8, протяженностью 119 м. | 1319,80 | до 01.08.2020 г. | Администрация Кропоткинского городского поселенияМестный бюджет |
| 2.5 | Замена участка ветхих тепловых сетей в трехтрубном исполнении ТК77-ТК78-ТК80 по ул.Чехова, протяженностью 228 м. | 1686,37 | до 20.08.2020 г. | Администрация Кропоткинского городского поселенияМестный бюджет |
| 2.6 | Замена участка ветхих тепловых сетей в трехтрубном исполнении ТК24-ТК27-ТК33 по ул.Набережная, протяженностью 332м. | 3930,24 | до 15.09.2020 г. | Администрация Кропоткинского городского поселенияМестный бюджет |
| 2.7 | Замена аварийных участков тепловой сети в трехтрубном исполнении (подземка) диаметром 50 мм (ХВС 25 мм) от колодца до ввода в дом по ул.Заречная №5,6, протяженностью 14 м.  | 23 | до 31.08.2020 г. | МУП «Тепловодоцентраль»Собственные средства предприятия |
| 2.8 | Замена аварийного участка тепловой сети по ул.Центральная д.7 (подача-обратка)  | 100 | до 31.08.2020 г. | МУП «Тепловодоцентраль»Собственные средства предприятия |
| 2.9 | Замена запорной арматуры в тепловых колодцах:Заречная 5: д.50- 2 шт; д.25 – 1 шт.Заречная 12: д.40 -2 шт; д.25 – 1 шт.Заречная 14: д.40 – 2 шт; д.25 - 1 шт.Заречная 11: д. 76 – 1 шт.Заречная 24: д. 32 -2 шт., д.25-1штЗаречная 17: д.15-2 шт. | 168,00 | до 31.08.2020 г. | МУП «Тепловодоцентраль»Собственные средства предприятия |
| 2.10 | Ремонт изношенных коробов теплотрасс и утепление участков тепловой и канализационной сети  | 150,00 | до 31.08.2020 г. | МУП «Тепловодоцентраль»Собственные средства предприятия |
| 2.11 | Ремонт аварийного участка тепловой сети от магазина Теремок до колодца  | 50 | до 31.08.2020г. | МУП «Тепловодоцентраль»Собственные средства предприятия |
| 2.12 | Подготовка тепловых сетей с выполнением регламентных работ по промывке и опрессовке к отопительному сезону |  | до 15.09.2020 г. | МУП «Тепловодоцентраль»Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 2.13 | Поддержание аварийного запаса материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на сетях тепло-водоснабжения, труба водопроводная 100 м. | 75 | до 31.08.2020 г. | Администрация Кропоткинского городского поселенияМестный бюджет |
| 2.14 | Ревизия запорной арматуры (задвижек) на сетях тепло-водоснабжения | 100 | до 31.08.2020 г. | МУП «Тепловодоцентраль»Собственные средства предприятия |
| **3. Водоснабжение** |
| 3.1 | Замена накопительной ёмкости на водозаборе | 3707,96 | до 31.08.2020 г. | Администрация Кропоткинского городского поселенияМестный бюджет |
| **4. Жилой фонд** |
| 4.1 | Капитальный ремонт инженерных сетей 12-ти кв.жилого дома по ул. Заречная д.16 в п. Кропоткин | 1419,26 | до 14.09.2020 г. | Администрация Кропоткинского городского поселенияМестный бюджет |
| 4.2 | Ремонт кровли жилого дома по ул. Набережная д. 1 п. Кропоткин | 268,00 | до 02.09.2020 г. | Администрация Кропоткинского городского поселенияМестный бюджет |
| 4.3 | Ремонт кровли жилого дома по ул. Октябрьская д.1 п.Кропоткин | 266,00 | до 02.09.2020 г. | Администрация Кропоткинского городского поселенияМестный бюджет |
| 4.4 | Ремонт кровли многоквартирного жилого дома по ул. Гагарина д.19 п. Кропоткин | 468,34 | до 02.09.2020 г. | Администрация Кропоткинского городского поселенияМестный бюджет |
| 4.5 | Ремонт кровли многоквартирного жилого дома по ул. Гагарина д. 20 п. Кропоткин | 468,34 | до 02.09.2020 г. | Администрация Кропоткинского городского поселенияМестный бюджет |
| 4.6 | Ремонт кровли жилого дома по ул. Чехова д.3 п. Кропоткин | 266 | до 02.09.2020 г. | Администрация Кропоткинского городского поселенияМестный бюджет |
| 4.7 | Ремонт кровли многоквартирного жилого дома по ул. Заречная д.16 п. Кропоткин | 731,43 | до 02.09.2020 г. | Администрация Кропоткинского городского поселенияМестный бюджет |
| 4.8 | Ремонт кровли многоквартирного жилого дома по ул. Заречная д.19 п. Кропоткин | 473,24 | до 02.09.2020 г. | Администрация Кропоткинского городского поселенияМестный бюджет |
| 4.9 | Ремонт кровли многоквартирного жилого дома по ул. Заречная д.21 п. Кропоткин | 519,00 | до 02.09.2020 г. | Администрация Кропоткинского городского поселенияМестный бюджет |
| 4.10 | Ремонт кровли многоквартирного жилого дома по ул. Заречная д.8 п. Кропоткин | 522,50 | до 02.09.2020 г. | Администрация Кропоткинского городского поселенияМестный бюджет |
| 4.11 | Установка приборов учета тепловой энергии | 100 | до 02.09.2020 г. | МУП «Тепловодоцентраль»Собственные средства предприятия |
|  | **5. Подготовка МКД, оборудования инженерных сетей (ГВС, ХВС) к работе в зимний период** |  | до 02.09.2020 г. | МУП «Тепловодоцентраль»Собственники жилья |
|  | **6. Обучение инженерно-технического и линейного персонала** |  | до 15.09.2020 г. | МУП «Тепловодоцентраль»Собственные средства предприятия |
|  | **7. Проведение противоаварийных и противопожарных тренировок вкл. тренировки на ОПО** |  | до 15.09.2020 г. | МУП «Тепловодоцентраль» |
|  | **8. Соблюдение водно-химического режима** |  | постоянно | МУП «Тепловодоцентраль» |