**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РЕШЕНИЕ**

**п. Кропоткин**

от «19» декабря 2019 г**.** № 72

Об исполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кропоткинского городского поселения Бодайбинского муниципального района Иркутской области на 2018-2022 годы и на период до 2032 года за 2019 год

# В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 года за № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Кропоткинского муниципального образования, Дума Кропоткинского городского поселения

**РЕШИЛА:**

1. Принять к сведению информацию об исполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кропоткинского городского поселения Бодайбинского муниципального района Иркутской области на 2018-2022 годы и на период до 2032 года за 2019 год (прилагается).
2. Направить данное решение Главе Кропоткинского муниципального образования для подписания и опубликования.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Кропоткин» и размещению на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Кропоткинского

городского поселения О.В. Лебедева

Подписано:

«19» декабря 2019г.

И.о. главы Кропоткинского

муниципального образования С.В. Полончук

Подписано:

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г.

Приложение к решению Думы

Кропоткинского городского поселения

от «19» декабря 2019 г. № 72

**Информация об исполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кропоткинского городского поселения Бодайбинского муниципального района Иркутской области на 2018-2022 годы и на период до 2032 года за 2019 год**

В целях разработки комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективного развития систем коммунальной инфраструктуры Кропоткинского городского поселения, была разработана и утверждена Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

В соответствии с общей программой инвестиционных проектов Кропоткинского городского поселения в рамках данной программы на 2019 год были запланированы следующие мероприятия:

1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении – мероприятия на 2019 год не запланированы.

2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении:

- Реконструкция тепловых сетей (сумма финансирования – 500 000 рублей).

Мероприятие исполнено (Муниципальный контракт №0134300004519000260-0001на выполнение работ по ремонту тепловой сети ТК24-ТК1; ТК24-ТК2; ТК24-ТК23 (ул. Набережная д.1,2) протяженностью 85 метров без учета трубного материала. Цена муниципального контракта - 995 120,80 руб. (девятьсот девяносто пять тысяч сто двадцать рублей), 80 копеек.

1. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении:

- Строительство новых сетей водоснабжения в п. Кропоткин (сумма финансирования – 1000 000 рублей). Мероприятие не исполнено.

- Модернизация существующих водопроводных сетей (сумма финансирования – 2000 000 рублей). Мероприятие исполнено частично (Муниципальный контракт №0134300004519000260-0001на выполнение работ по ремонту тепловой сети ТК24-ТК1; ТК24-ТК2; ТК24-ТК23 (ул. Набережная д.1,2) протяженностью 85 метров без учета трубного материала. Цена муниципального контракта - 995 120,80 руб. (девятьсот девяносто пять тысяч сто двадцать рублей), 80 копеек.

На территории Кропоткинского городского поселения система тепловодоснабжения исполнена в трехтрубном исполнении (холодное водоснабжение, теплоснабжение, обратка теплоснабжение). Таким образом, работы по ремонту систем теплоснабжения и холодного водоснабжения исполняются ежегодно в рамках единых муниципальных контрактов на ремонт сетей тепловодоснабжения.

1. На территории Кропоткинского городского поселения централизованная система водоотведения отсутствует.

Водоотведение на территории поселения осуществляется следующим образом: ЖБО от потребителей поступают в выгребные ямы (септики), откуда удаляются посредствам ассенизаторской автотехники (вакуумная машина на базе УРАЛ) МУП «Тепловодоцентраль» на полигон ТКО (несанкционированная свалка ТКО, расположенная в 1,5 км от п. Кропоткин по автодороге п. Кропоткин – г. Бодайбо).

Программа инвестиционных проектов в водоотведении:

- Модернизация сетей водоотведения на территории Кропоткинского городского поселения, протяженностью 1,5 км (сумма финансирования – 3000 000 рублей). Мероприятие исполнено частично (общая сумма по исполненным муниципальным контрактам - 969 727,00 рублей).

- ремонт канализационного септика (коллектор) по ул. Строительная, 4 в том числе прокладка подземного трубопровода канализации 40 метров. (Муниципальный контракт №0134300004519000384-0001. Цена Контракта составляет 309 540,00 (триста девять тысяч пятьсот сорок рублей).

- ремонт канализационного септика (коллектор) по ул. Чехова, д. 10, в том числе прокладка подземного трубопровода канализации 25 метров (Муниципальный контракт № 0134300004519000385-0001. Цена Контракта составляет 255 418,00 (двести пятьдесят пять тысяч четыреста восемнадцать рублей).

- ремонт системы канализации 12-ти квартирного жилого дома по ул. Заречная д.14 в п. Кропоткин Бодайбинского района Иркутской области (Муниципальный контракт № 0134300004519000350-0001. Цена Контракта составляет 404 769,00 руб. (четыреста четыре тысячи семьсот шестьдесят девять рублей, 00 копеек).

На территории Кропоткинского городского поселения централизованная система водоотведения отсутствует.

Водоотведение на территории поселения осуществляется следующим образом: ЖБО от потребителей поступают в выгребные ямы (септики), откуда удаляются посредствам ассенизаторской автотехники (вакуумная машина на базе УРАЛ) МУП «Тепловодоцентраль» на полигон ТКО (несанкционированная свалка ТКО, расположенная в 1,5 км от п. Кропоткин по автодороге п. Кропоткин – г. Бодайбо).

1. Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО. Мероприятий не запланировано.
2. Программа установки приборов учета у потребителей:

- установка приборов общедомового учета потребления воды в многоквартирных жилых домах (сумма финансирования – 50 000 рублей). Мероприятие не исполнено.

- установка общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах (сумма финансирования – 60 000 рублей). Мероприятие не исполнено.