**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РЕШЕНИЕ**

**п. Кропоткин**

от «31» марта 2022 г. № 11

**Информация об исполнении муниципальной**

**программы "Повышение безопасности**

**дорожного движения на территории**

**Кропоткинского городского поселения**

**на 2018-2024 годы" за 2021 год**.

Заслушав и обсудив информацию администрации Кропоткинского муниципального образования об исполнении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кропоткинского городского поселения на 2018-2024 годы» за 2021 год, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 34 Устава Кропоткинского муниципального образования, Дума Кропоткинского городского поселения

**РЕШИЛА:**

1. Информацию об исполнении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кропоткинского городского поселения на 2018-2020 годы» за 2021 год принять к сведению.

2. Направить данное решение Главе Кропоткинского муниципального образования для подписания и опубликования.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Кропоткин» и размещению на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет".

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы Кропоткинского К.С. Потылицын

городского поселения Подписано:

 «31» марта 2022 г.

Глава Кропоткинского О.В. Коробов

муниципального образования Подписано:

 «31» марта 2022 г.

Приложение к решению Думы

 Кропоткинского городского поселения

 от «31» марта 2022 г. № 11

**Информация об исполнении Программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кропоткинского городского поселения**

**на 2018-2024 годы» за 2021 год**

В рамках данной программы на 2021 год запланированы следующие мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Источник финансирования | Объем финансирования тыс. руб.ПЛАН | Объем финансирования, тыс. руб.ФАКТ |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм | Местный бюджет | 10179 | 10 144,2 |
| Областной бюджет |  |  |
| Приобретение и установка дорожных знаков | Местный бюджет | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  |
| Проведение викторин, приобретение и размещение наглядной агитации по БДД | Местный бюджет | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  |
| Освещение улиц | Местный бюджет | 1200 | 1177,5 |
| Областной бюджет |  |  |
| Приобретение и установка видеорегистраторов | Местный бюджет | 350 | 271,97 |
| Областной бюджет |  |  |
| Обустройство остановочных пунктов | Местный бюджет | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  |
| Ремонт мостов | Местный бюджет | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  |
| Приобретение реагентов и обработка дорог  | Местный бюджет | 1300 | 806,4 |
| Областной бюджет |  |  |
| Строительство объездной дороги  | Местный бюджет | 1441,0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  |
| **Итого**  |  | **14470** | **12400,07** |

В рамках мероприятия «Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм» были выполнены следующие работы:

1. ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (асфальтирование) на территории Кропоткинского городского поселения по

- ул.Набережная, общей площадью 1050 кв.м;

- ул. Строительная, общей площадью 1050 кв.м;

- ул.Чехова, общей площадью 1137,50 кв.м;

- ул. Клубная, общей площадью 350 кв.м;

- ямочный ремонт дорог и придомовых территорий 150 кв.м;

- ямочный ремонт центральной площади в п.Кропоткин.

Объем финансирования составил: 10 144 210,00 рублей.

В рамках мероприятия «Освещение улиц» были выполнены следующие работы:

1. устройство линии уличного освещения на территории Кропоткинского городского поселения по ул. Пушкина, протяженностью 1 км.

 Объем финансирования составил: 1 177 500,00 рублей.

В рамках мероприятия «Приобретение и установка видеорегистраторов» были выполнены следующие работы:

1. Приобретение камер видеонаблюдения;

2. Приобретение оборудования для системы видеонаблюдения;

3. Монтаж системы видеонаблюдения.

Объем финансирования составил: 271 966,00 рублей.

В рамках мероприятия «Приобретение реагентов и обработка дорог» были выполнены следующие работы:

1. Приобретение технического хлористого магния (бишофит) для поливки дорог от пыли в летний период.

Объем финансирования составил: 806 393,40 рублей.