**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РЕШЕНИЕ**

**п. Кропоткин**

от « 2 » марта 2023 г**.** № 8

Отчет об исполнении муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кропоткинского муниципального образования на 2019-2023 годы» за 2022 год

Заслушав и обсудив отчет администрации Кропоткинскогогородского поселения об исполнении муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кропоткинского муниципального образования на 2019-2023 годы» за 2022 год**,** руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 34 Устава Кропоткинского муниципального образования, Дума Кропоткинского городского поселения

**РЕШИЛА:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кропоткинского муниципального образования на 2019-2023 годы» за 2022 год (приложение).

2. Направить данное решение главе Кропоткинского муниципального образования для подписания и опубликования.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Кропоткин» и размещению на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Председатель Думы Кропоткинского

городского поселения К.С. Потылицын

 Подписано:

« 2 » марта 2023 г.

Глава Кропоткинского

муниципального образования О.В. Коробов

 Подписано:

« 2 » марта 2023 г.

Приложение к решению Думы

 Кропоткинского городского поселения

 от «2» марта 2023 г. № 8

**Отчет об исполнении муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кропоткинского муниципального образования на 2019-2023 годы» за 2022 год**

 Данная программа разработана администрацией Кропоткинского городского поселения в целях реализации мероприятий по модернизации, реконструкции, строительству и эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры Кропоткинского муниципального образования.

 Цели муниципальной программы:

1. Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

3. Обновление и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации.

4. Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

5. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках данной программы на 2022 год запланированы и выполнены следующие мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования (местный бюджет), руб.ПЛАН | Объем финансирования (местный бюджет), руб.ФАКТ  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1** | **Капитальный и текущий ремонт наружных и внутренних инженерных сетей и коммуникаций:** | **27 100 000,00** | **22 280 160,63** |
| 1.1 | ремонт тепловой сети по ул.Пушкина д. 38 (ввод в дом), протяженностью 60 метров, без учета трубного материала |  | 1 061 821,21 |
| 1.2 | ремонт тепловой сети по ул.Пушкина д. 21 (ввод в дом), протяженностью 77 метров, без учета трубного материала |  | 912 502,56 |
| 1.3 | ремонт тепловой сети по ул.Центральная д. 4 (ввод в дом), протяженностью 160 метров, без учета трубного материала |  | 2 061 091,75 |
| 1.4 | ремонт тепловой сети от ул.Заречная д. 6 до ул. Набережная д.1, протяженностью 115 метров, без учета трубного материала |  | 2 519 118,89 |
| 1.5 | ремонт тепловой сети от ЦК до ул.Заречная д.9, протяженностью 44 метра, без учета трубного материала |  | 502 846,13 |
| 1.6 | ремонт тепловой сети ул.Заречная -СМУ, протяженностью 602 метра, без учета трубного материала |  | 5 978 024,67(обязательства по оплате на конец года не исполнены) |
| 1.7 | ремонт тепловой сети по ул.Набережная д. 6 кв. 2 (ввод в дом), протяженностью 28 метров, без учета трубного материала |  | 354 057,81 |
| 1.8 | ремонт БМК (замена котлов) |  | 5 596 141,68 |
| 1.9 | ремонт инженерных сетей МКД по ул. Центральная д. 7 |  | 4 772 924,98 |
| 1.10 | ремонт системы отопления и водоснабжения МКД по ул.Заречная д. 11 |  | 2 003 682,48 |
| 1.11 | ремонт системы холодного и горячего водоснабжения МКД по ул.Заречная д. 5 |  | 373 796,62 |
| 1.12 | ремонт системы отопления и водоснабжения МКД по ул.Заречная д.10 |  | 1 538 863,92 |
| 1.13 | Устройство канализационного бетонного колодца д. №22 по ул.Заречная |  | 348 059,14 |
| 1.14 | ремонт системы канализации МКД по ул.Заречная д.17» |  | 153 226,93 |
| 1.15 | Ремонт канализации в муниципальном жилом доме по ул. Набережная д. 2 кв. 1  |  | 82026,53 |
| **2** | **Приобретение оборудования на блочно-модульную котельную:** | **4 100 000,00** | **4 653 480,60** |
| 2.1 | поставка комплекта уплотнений на теплообменник |  | 107 781,70 |
| 2.2 | поставка рабочего колеса и улитки дымососа ДН-10 |  | 200 000,00 |
| 2.3 | поставка котла стального водогрейного и щита (шкафа) управления |  | 2 629 368,00 |
| 2.4 | поставка редуктора на планки |  | 120 000,00 |
| 2.5 | поставка редуктора на скипы |  | 50 000,00 |
| 2.6 | поставка золоуловителей |  | 421 625,75 |
| 2.7 | поставка цепи и скребков транспортера ШЗУ |  | 436 979,29 |
| 2.8 | поставка насоса Д320-50 |  | 407 509,86 |
| 2.9 | поставка насоса с сухим ротором стандартный одинарный IL40/200-7.5/2 |  | 239 266,00 |
| 2.10 | поставка насоса WJ 203 EM |  | 40 950,00 |
|  | **Итого по программе:** | **31 200 000,00** | **26 933 641,23** |

Источник финансирования мероприятий программы в 2022 году – местный бюджет.