**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РЕШЕНИЕ**

**п. Кропоткин**

от «21» февраля 2019 г № 16

Информация о прохождении отопительного сезона 2018 – 2019 гг.

на территории Кропоткинского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Кропоткинского муниципального образования, Регламентом Думы Кропоткинского городского поселения, Дума Кропоткинского городского поселения

**РЕШИЛА:**

1. Принять к сведению информацию о прохождении отопительного сезона 2018 – 2019 гг. на территории Кропоткинского городского поселения.
2. Направить главе Кропоткинского муниципального образования настоящее решение для подписания и опубликования
3. Опубликовать данное решение в газете «Вести Кропоткин» и разместить на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения: администрация-кропоткин.рф.
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Председатель Думы

Кропоткинского городского поселения О.В. Лебедева

Подписано:

«22» февраля 2019 г.

Глава Кропоткинского

муниципального образования О.В. Коробов

 Подписано:

 «25» февраля 2019 г.

**Информация о прохождении отопительного сезона**

**2018-2019гг. в Кропоткинском городском поселении**

В соответствии с Постановлением администрации Кропоткинского городского поселения от 29 августа 2018 г. №73-п «О начале отопительного сезона 2018-2019гг.» была определена дата начала отопительного сезона 17 сентября 2018г.

На территории Кропоткинского городского поселения осуществляет свою деятельность МУП «Тепловодоцентраль», которое определено, как единая гарантирующая организация в сфере тепло-водоснабжения.

 Общая потребность твердого топлива на отопительный сезон 2018-2019 гг. – 4752 тонн согласно установленного норматива на 2019 год. Согласно маркшейдерским замерам от 28.08.2018г. остаток твердого топлива (угля) на складе МУП «ТВЦ» составляет 759 тонн. Предприятием заключен контракт № 1 от 17.08.2018г. с ООО «Энерджи Трейд» на поставку угля в количестве 3 000 тонн на сумму 27 664 980 руб. На 01.02.2019г. завезено 1885,08 тонн.

 С 7 сентября 2018 года была проведена опрессовка сети внутреннего контура блочно-модульной котельной, а 13-15 сентября были опрессованы тепловые сети поселения. Отопительный сезон 2018-2019гг. по Кропоткинскому городскому поселению был начат 16 сентября 2018г. В нарушение условий муниципальных контрактов (администрация Кропоткинского городского поселения) на капитальный ремонт систем ГВС, ХВС и канализации в домах № 4 и 9 по улице Заречная, подрядчиком были нарушены сроки окончания работ. В связи с этим, эти дома были подключены к отоплению гораздо позже и жильцам были начислены соответствующие скидки.

 Для обеспечения надежности функционирования объектов жилищно-коммунального комплекса, своевременной и всесторонней подготовки к отопительному периоду и его организованному проведению, а также в целях достижения устойчивого тепло- и водоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, силами МУП «ТВЦ» совместно с администрацией Кропоткинского городского поселения проведена подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса к отопительному периоду 2018-2019гг., которая проводилась в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения их сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

**Мероприятия по БМК:**

- демонтаж, монтаж, ревизия и замена изношенного оборудования;

- промывка системы внутреннего контура блочно-модульной котельной;

- ревизия, чистка фильтров системы тепло- и водоснабжения;

- замена отдельных звеньев цепи ШЗУ (транспортер шлако-золоудаления);

- очистка газоходов дымососов и дымовой трубы;

- замена стального каната на скипах;

- промывка и очистка топок от частиц золы (внутренние экраны котлов);

- замена изношенного электрооборудования щитов управления;

- ревизия и чистка фильтров на подаче-обратке (насосная);

- ремонт агрегата отопления АО2-6,3 куб.м № 1;

**Мероприятия по системе водоотведения:**

- оттайка, чистка, промывка центрального канализационного септика по ул.Заречная,12;

- чистка и промывка канализационных септиков по ул. Заречная, ул. Пушкина;

**Мероприятия по тепловым сетям и холодного водоснабжения:**

- ремонт т/т маг. «Магнат» - ППЧ-6;

- замена т/т «Гребенка СМУ – ул. Заречная, 22»

- замена участка ХВС (ул. Заречная, 22);

- замена запорной арматуры на трубопроводах ГВС и ХВС (ул. Заречная д. №№ 1, 2, 3, 11, 12, 22;

- замена стояков в доме № 7 по ул. Центральная (по заявлениям);

- замена подачи в доме № 5 по ул. Заречная;

- капитальный ремонт в бойлерной в доме № 7 по ул. Центральная (замена гребенки, замена запорной арматуры диаметром 50мм и 100мм);

- замена участка т/т «ул.Заречная,3 – ул. Заречная, 2 + колодец»;

- замена т/т «Здание администрации – колодец» (подземка, 55м)

В бане поселения проведены работы по полной замене системы отопления, проведены малярные работы, изготовлена и установлена новая печь в парную.

**Данные об объеме и о структуре производства, потребления и передачи энергетических ресурсов в 2018-2019 гг. на территории Кропоткинского городского поселения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиересурса | Единицаизмерения | Объем производства | Объем потребления | Объем полезногоотпуска |
| Тепловая энергия | Гкал | 15887,75 | 15261,37 | 15261,37 |
| Вода  | Куб. м | 53595,76 | 53595,76 | 53595,76 |

 Размер субсидии на 2018 год для МУП «Тепловодоцентраль» в объеме расчетов экономически обоснованного размера недополученных доходов по услугам отопления и горячего водоснабжения, произведенного по форме, предусмотренной распоряжением Министерства от 9 октября 2015г. № 198-мр «Об утверждении отдельных форм документов, предусмотренных постановлением Правительства Иркутской области от 2 сентября 2015г. № 439-пп» установлен 21 047 918, 07 руб., из них 15 млн. руб. – топливная субсидия, которая была направлена на оплату по контракту № 1 от 17.08.2018г.

 11.12.2018г. в Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта по Иркутской области предоставлен пакет документов на получение предприятием экономически обоснованного размера недополученных доходов по услугам отопления и горячего водоснабжения. Сейчас ведется работа по формированию пакета документов на установление долгосрочных тарифов 2020-2024гг. по услугам отопления и горячего водоснабжения.