РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31»  октября  2016 г.                          п. Кропоткин                                                № 74-п

Об утверждении плана-графика перехода

на предоставление муниципальных услуг

в электронной форме

В соответствии с частью 4 статьи 29 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Кропоткинского муниципального образования, администрация Кропоткинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Кропоткин» и разместить на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения администрация-кропоткин.рф.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава администрации Кропоткинского

городского поселения                                                                            В.А. Данилов

Приложение

к постановлению администрации

Кропоткинского городского поселения

от 31.10.2016 г. № 74-п

План-график

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме

| № пп | Наименование муниципальной услуги | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов* перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде до |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап |
| 1 | Совершение нотариальных действий специально уполномоченными должностными лицами администрации Кропоткинского городского поселения | Администрация Кропоткинского городского поселения | 28.02.2017 | 30.06.2017 | - | - | - |
| 2 | Выдача справки о наличии иждивенцев | Администрация Кропоткинского городского поселения | 28.02.2017 | 30.06.2017 | 01.12.2017 | 01.01.2018 | - |
| 3 | Выдача разрешения (ордера) на производство работ, при которых планируется разрыть территорию общего пользования | Администрация Кропоткинского городского поселения | 28.02.2017 | 30.06.2017 | 01.12.2017 | 01.01.2018 | 31.01.2018 |
| 4 | Присвоение (уточнение) адресов объектам недвижимого имущества на территории Кропоткинского городского поселения | Администрация Кропоткинского городского поселения | 28.02.2017 | 30.06.2017 | 01.12.2017 | 01.01.2018 | - |
| 5 | Выдача уведомлений о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) на территории Кропоткинского городского поселения | Администрация Кропоткинского городского поселения | 28.02.2017 | 30.06.2017 | 01.12.2017 | 01.01.2018 | - |
| 6 | Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, продление действующих договоров, изменение условий действующих договоров на территории Кропоткинского городского поселения | Администрация Кропоткинского городского поселения | 28.02.2017 | 30.06.2017 | 01.12.2017 | 01.01.2018 | - |
| 7 | Передача жилых помещений в собственность граждан на территории Кропоткинского городского поселения | Администрация Кропоткинского городского поселения | 28.02.2017 | 30.06.2017 | 01.12.2017 | 01.01.2018 | - |
| 8 | Признание жилых помещений пригодными (непригодными) и жилого дома. МКД аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Администрация Кропоткинского городского поселения | 28.02.2017 | 30.06.2017 | 01.12.2017 | 01.01.2018 | - |
| 9 | Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Администрация Кропоткинского городского поселения | 28.02.2017 | 30.06.2017 | 01.12.2017 | 01.01.2018 | 31.01.2018 |
| 10 | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Кропоткинского городского поселения и предназначенных для сдачи в аренду | Администрация Кропоткинского городского поселения | 28.02.2017 | 30.06.2017 | 01.12.2017 | 01.01.2018 | 31.01.2018 |
| 11 | Выдача выписки из реестра муниципального имущества | Администрация Кропоткинского городского поселения | 28.02.2017 | 30.06.2017 | 01.12.2017 | 01.01.2018 | 31.01.2018 |
| 12 | Заключение договора социального найма на жилое помещение в доме муниципального жилищного фонда | Администрация Кропоткинского городского поселения | 28.02.2017 | 30.06.2017 | 01.12.2017 | 01.01.2018 | - |
| 13 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании и (или) перепланировки жилого помещения | Администрация Кропоткинского городского поселения | 28.02.2017 | 30.06.2017 | 01.12.2017 | 01.01.2018 | - |
| 14 | Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями | Администрация Кропоткинского городского поселения | 01.02.2017 | 01.06.2017 | 01.12.2017 | 01.01.2018 | - |
| 15 | Предоставление информации об организациях коммунального комплекса и оказываемых ими жилищно-коммунальных услугах | Администрация Кропоткинского городского поселения | 01.02.2017 | 01.06.2017 | 01.12.2017 | 01.01.2018 | 31.01.2018 |
| 16 | Предоставление информации об очередности предоставления жилого помещения на условиях социального найма | Администрация Кропоткинского городского поселения | 28.02.2017 | 30.06.2017 | 01.12.2017 | 01.01.2018 | 31.01.2018 |
| 17 | Выдача справок о регистрации по месту жительства граждан, проживающим в домах частного жилого фонда | Администрация Кропоткинского городского поселения | 28.02.2017 | 30.06.2017 | 01.12.2017 | 01.01.2018 | - |
| 18 | Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Кропоткинского городского поселения | Администрация Кропоткинского городского поселения | 28.02.2017 | 30.06.2017 | 01.12.2017 | 01.01.2018 | - |
| 19 | Информация о принадлежности объектов электросетевого хозяйства | Администрация Кропоткинского городского поселения | 28.02.2017 | 30.06.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2018 | 31.01.2018 |
| 20 | Согласование вывода в ремонт и из эксплуатации тепловых сетей и источников тепловой энергии | Администрация Кропоткинского городского поселения | 28.02.2017 | 30.06.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2018 | - |
| 21 | Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» | Администрация Кропоткинского городского поселения | 28.02.2017 | 30.06.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2018 | - |
| 22 | Предоставление земельных участков, расположенных на территории Кропоткинского муниципального образования, на торгах | Администрация Кропоткинского городского поселения | 28.02.2017 | 30.06.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2018 | - |
| 23 | Перевод земель или земельных участков, находящихся в муниципальной или частной собственности, за исключением земель сельскохозяйственного назначения, из одной категории в другую | Администрация Кропоткинского городского поселения | 28.02.2017 | 30.06.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2018 | 31.01.2018 |
| 24 | Утверждение Акта выбора земельного участка для строительства и предварительное согласование места размещения объекта на территории Кропоткинского муниципального образования | Администрация Кропоткинского городского поселения | 28.02.2017 | 30.06.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2018 | 31.01.2018 |
| 25 | Предварительное согласование предоставления земельного участка без проведения торгов | Администрация Кропоткинского городского поселения | 28.02.2017 | 30.06.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2018 | - |
| 26 | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых расположены здания, объекты незавершенного строительства, сооружения | Администрация Кропоткинского городского поселения | 28.02.2017 | 30.06.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2018 | 31.01.2018 |
| 27 | Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в частной собственности | Администрация Кропоткинского городского поселения | 28.02.2017 | 30.06.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2018 | 31.01.2018 |

*Содержание этапа:

1 этап – завершение размещения информации о муниципальной услуге в сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

2 этап – завершение размещения на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги (функции), и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде.

3 этап – обеспечение возможности для заявителей в целях получения муниципальных услуг (функций) представлять документы в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

4 этап – обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием  единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления муниципальной услуги или исполнения муниципальной функции.

5 этап – обеспечение возможности получения результатов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом.