*Информационная справка: настоящее постановление признано утратившим силу постановлением администрации № 115-п от 27.11.2018*

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26 декабря 2017 г. п. Кропоткин № 284-п

Об утверждении муниципальной

программы «Формирование современной

городской среды Кропоткинского муниципального

образования» на 2018-2022 года

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации кропоткинского городского поселения №76-п от 03.07.2017г., Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 6 апреля 2017 года №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» руководствуясь Уставом Кропоткинского муниципального образования, администрация Кропоткинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды Кропоткинского муниципального образования» на 2018-2022 годы» (далее - Программа) (прилагается).

2. Главному специалисту по финансово-бюджетной политике (Лобковой Г.С.) обеспечить финансирование программы за счет средств местного бюджета.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кропоткин» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет в разделе «Муниципальные программы».

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава Кропоткинского муниципального

образования О.В. Коробов

Приложение

к постановлению администрации Кропоткинского

городского поселения

от 26.12.2017г. № 284-п

**Муниципальная программа**

«Формирование современной

городской среды Кропоткинского муниципального

образования» на 2018-2022 года

п. Кропоткин, 2017 год

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды Кропоткинского муниципального образования» на 2018 - 2022 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| Участники муниципальной программы | Собственники помещений, зданий, сооружений. |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Кропоткинского городского поселения |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение и обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий.  2. Повышение и обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018 - 2022 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы | Площадь благоустроенных дворовых территорий;  доля благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий;  доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах;  площадь благоустроенных общественных территорий;  доля благоустроенных общественных территорий от общей площади дворовых территорий;  доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха.  Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий;  Повышение количества благоустроенных общественных территорий. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования, в том числе:  2018 год - 11261,6 тыс. рублей;  2019 год - 1642,0 тыс. рублей;  2020 год - 1735,0 тыс. рублей;  2021 год - 1753,0 тыс. рублей;  2022 год - 1831,0 тыс. рублей.  Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе:  2018 год - тыс. рублей;  2019 год - тыс. рублей;  2020 год - тыс. рублей;  2021 год - тыс. рублей;  2022 год - тыс. рублей.  Объем финансирования за счет средств местного бюджета, в том числе:  2018 год - 11261,6 тыс. рублей;  2019 год - 1642,0 тыс. рублей;  2020 год - 1735,0 тыс. рублей;  2021 год - 1753,0 тыс. рублей;  2022 год - 1831,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Улучшение физического состояния дворовых и общественных территорий поселения и обеспечение более комфортных условий проживания населения.  Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий;  Увеличение количества благоустроенных общественных территорий. |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства**

В соответствии с требованиями Федерального закона №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», одним из направлений деятельности органов местного самоуправления является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Под благоустройством понимается совокупность работ и мероприятий, осуществляемых в целях создания здоровых, удобных и культурных условий жизни населения, а также поддержание в надлежащем состоянии объектов благоустройства, памятников и малых архитектурных форм, формирующих комфортную среду жизнедеятельности.

В состав Кропоткинского городского поселения входят населенные пункты - п. Кропоткин, п. Светлый. Административным центром поселения является п. Кропоткин. Характеристика населенных пунктов представлена в таблице 1.

Населенные пункты Кропоткинского муниципального образования

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  населенных пунктов | Расстояние до  г. Бодайбо, км | Расстояние до  администра-  тивного центра, км | Занимаемая площадь, га | Численность населения по состоянию на 01.09. 2017 г., чел |
| п. Кропоткин | 130 | центр | 372,0 га | 1 283 |
| п. Светлый | 190 | 60 | 251,0 га | 20 |

Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными [постановлением](#sub_0) Правительства РФ от 10 февраля 2017г. №169, определено расходование субсидии на выполнение работ по благоустройству в рамках муниципальной программы в населенных пунктах с численностью населения свыше 1000 человек.

Таким образом, мероприятия по благоустройству за счет средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, возможны в населенном пункте - п. Кропоткин (далее - поселок).

В существующем жилищном фонде на территории Кропоткинского городского поселения дворовые территории и территории общего пользования не отвечают современным требованиям. Не в полном объеме производилось благоустройство прилегающих территорий к многоквартирным жилым домам. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов зависит и качество жизни населения.

Практически во всех дворах отсутствует освещение придворовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Так же, в большинстве придомовых территорий отсутствует асфальтовое покрытие проездов и тротуаров.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия, повысить комфортность проживания населения в городском поселении, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий, установка малых архитектурных форм для детей.

Численность многоквартирных домов п. Кропоткин (далее - МКД) на 01.09.2017 года составляет 30 ед., число проживающих граждан в них - 716 чел.

Общее количество дворовых территорий МКД - 135 ед., из них количество полностью благоустроенных (обеспеченных твердым покрытием, освещением, оборудованием площадок) по состоянию на 01.09.2017 года - 0 ед.

Количество площадок, специально оборудованных для отдыха - 0 ед.

Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, составляет 23%.

Общее количество общественных территорий на территории поселка составляет 1 ед., из них количество благоустроенных общественных территорий по состоянию на 01.09.2017 года - 0 ед.

Основной объем жилого фонда поселения построен в 60-80 гг. Большая часть жилищного фонда представлена деревянными жилыми домами, составляющими 35,1 тыс.м2. На капитальную жилую застройку, представленную 5-ти этажным жилым домом, приходится 3,4 тыс.м2 или 8,8% жилищного фонда. По структуре этажности преобладают 2-этажные многоквартирные жилые дома. Не все дома, прилегающие к дорогам, имеют ограждение со стороны магистральных улиц. Значительная часть асфальтового покрытия дворовых территорий разрушена из-за несоблюдения сроков службы дорожных покрытий.

Существующая улично-дорожная сеть р.п. Кропоткин представлена главными ул. Центральная, ул. Пушкина, Заречная, а так же сетью улиц местного значения. Улично-дорожная сеть имеет, преимущественно, прямоугольную структуру. Общая протяженность улично-дорожной сети 35,01 км. Улично-дорожная сеть с асфальтовым покрытием составляет 2 км.

Улицы поселения в свое время были отстроены без соблюдения нормативных требований, не обустроены тротуарами, ливневой канализацией и кюветами.

За период с 2012 г. по 2017 г. производились работы по ремонту и асфальтированию дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения. Так же в рамках заключенных муниципальных контрактов производились работы по разборке и устройству деревянных мостов по ул. Центральная и Гагарина. В 2012 году по проекту «Народные инициативы» было осуществлено строительство сцены на центральной площади поселка. Цель проекта заключалась в создании условий для массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения. В 2013 году была произведена реконструкция уличного освещения в рамках благоустройства поселения. В 2015, 2016 гг. были изготовлены и приобретены контейнера по твердо-коммунальные отходы. В 2017 году произведен ремонт пешеходного тротуара (замена асфальтовых кладок) по ул. Центральная протяженностью 143 м.кв. Положено асфальтовое покрытие общей площадью 6 620 м.кв. Объем финансирования составил 17 894,0 тыс.руб., в т.ч. из областного бюджета 786,0 тыс.руб.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых и общественных территорий является:

- изношенность или отсутствие асфальтового покрытия внутри дворовых проездов;

- отсутствие тротуаров и пандусов;

- недостаточное количество малых архитектурных форм;

- отсутствие освещения на дворовых территориях;

- не соответствие освещения общественных территорий и дворовых требованиям национальных стандартов. Большая часть уличного освещения осуществляется устаревшими светильниками, имеющими низкий коэффициент полезного действия и высокую потребляемую мощность;

- неисправное состояние или отсутствие системы ливневой канализации на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях;

- ветхое состояние подпорных стен дворовых территорий, отсутствие ограждений со стороны магистральных улиц;

- неудовлетворительное состояние детских игровых площадок или их отсутствие;

- неудовлетворительное состояние общественных территорий.

Основным стратегическим направлением деятельности администрации городского поселения является обеспечение устойчивого развития территории городского поселения: модернизация и развитие инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Благоустройство территории включает в себя комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм.

Для нормального функционирования поселения большое значение имеет инженерное благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено.

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы).

Так же одной из проблем благоустройства территории поселения является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

**Раздел 2. Цели и задачи программы, сведения о ее показателях**

Решение проблемы благоустройства территорий решается на всех уровнях исполнительной власти. Учитывая возросшие потребности общества в организации и обеспечении достойного отдыха, популяризации здорового образа жизни, президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года №10) утвержден паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Основной целью данного проекта является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации.

Правительством Иркутской области разработана программа «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы с целью повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципальных образований Иркутской области и предусматривающая софинансирование муниципальных программ в сфере благоустройства.

Для органов местного самоуправления проблема благоустройства территории поселения является одной из самых насущных и требующая каждодневного внимания. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Кропоткинского муниципального образования» на 2018 - 2022 годы (далее - Программа) содержит мероприятия, направленные на благоустройство дворовых и общественных территорий.

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории городского поселения п. Кропоткин.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского поселения;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий (мест предназначенных для массового отдыха жителей поселения);

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий городского поселения п. Кропоткин.

Мероприятия, направленные на благоустройство территории, требуют комплексного подхода к благоустройству и включают в себя:

1) благоустройство общественных территорий (площадей, улиц, пешеходных зон, иных территорий);

2) ремонт дворовых проездов;

3) обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;

4) установку скамеек;

5) установку урн для мусора.

Реализация цели и задач Программы будет характеризоваться значениями следующих показателей:

Показатели Программы

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя по состоянию на 01.01.2018 г. |
|
| 1. | Площадь благоустроенных дворовых территорий | кв.м. | 0 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий поселка | % | 0 |
| 3. | Площадь благоустроенных общественных территорий | кв.м. | 0 |
| 4. | Доля благоустроенных общественных территорий от общей площади дворовых территорий поселка | % | 0 |

**Раздел 3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Основанием для привлечения средств субсидий из областного бюджета является муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области на 2014-2020 годы». Общий объем расходов на реализацию муниципальной подпрограммы составляет: 18222,6 тыс. руб.

Табл.1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период реализации программы | Объем финансирования, тыс.руб. | | |
| Финансовые средства, всего | МБ | ОБ |
| Всего за весь период |  | 18222,6 |  |
| 2018 год |  | 11261,6 |  |
| 2019 год |  | 1642,0 |  |
| 2020 год |  | 1735,0 |  |
| 2021 год |  | 1753,0 |  |
| 2022 год |  | 1831,0 |  |

Объем средств, предусмотренный муниципальной программой, распределяется следующим образом:

- не менее 2/3 объема средств подлежит направлению на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- 1/3 объема средств подлежит направлению на благоустройство общественных территорий.

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от исполнителя (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (изменение законодательства и внешне экономической ситуации и риски финансового обеспечения).

Комплексная оценка рисков включает в себя:

- изменение федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы;

- низкая активность населения;

- риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы;

- несвоевременное принятие решений в сфере реализации муниципальной программы;

**Раздел 4. Ожидаемые и конечные результаты реализации программы**

Реализация Программы в 2018-2022 годах позволит повысить уровень благоустройства и совершенствование внешнего облика территории Кропоткинского городского поселения за счет:

- обустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

- благоустройство общественных территорий;

- повышения уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Кропоткинского городского поселения;

- повышение эстетического качества среды и формирование современного облика, сочетающего в себе элементы новизны и привлекательности;

- создание благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения;

- повышение уровня доступности информации и информирования граждан и заинтересованных лиц о задачах и проектах по благоустройству территорий поселения;

- повышение социальной активности граждан и заинтересованных лиц;

- создание условий для участия граждан в реализации мероприятий благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

**Раздел 5. Перечень мероприятий программы**

Решение обозначенных в Программе задач реализуется через план мероприятий, направленных на развитие городской среды, а именно: благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий соответствующего функционального назначения (улиц, пешеходных зон, иных территорий - общественных территорий) при активном участии граждан, собственников помещений и зданий, организаций всех форм собственности.

В целях вовлечения граждан, организаций в процесс разработки и реализации Программы, постановлением администрации от 16 ноября 2017 года №263-п «Об утверждении Порядков для подготовки и принятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, утверждены следующие порядки:

порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу (порядок содержит минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовой территории, определенный Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными [постановлением](#sub_0) Правительства РФ от 10 февраля 2017г. №169 (далее - Правила), прочие требования);

порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной территории в Программу;

порядок общественного обсуждения проекта Программы.

Для рассмотрения и оценки предложений о включении дворовой, общественной территории в Программу, распоряжением администрации создается общественная комиссия, в состав которой включаются представители администрации и иные лица.

По результатам заседания общественной комиссии, представленные для рассмотрения и оценки предложения заинтересованных лиц, включаются в Программу для общественного обсуждения.

Адресный перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве представлен в приложении № 1.

Перечень мероприятий Программы, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, определенного Правилами, представлен в приложении №2.

**Раздел 6. Механизм реализации программы**

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Иркутской области, администрации Кропоткинского городского поселения (далее - Исполнитель). Исполнитель:

формирует предложения к проекту решения Думы Кропоткинского городского поселения о бюджете Кропоткинского муниципального образования по финансированию Программы на очередной финансовый год и плановый период;

является главным распорядителем выделенных на реализацию мероприятий Программы бюджетных средств;

организует исполнение мероприятий Программы, в том числе в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

представляет отчеты о реализации мероприятий Программы вышестоящим органам власти, а также размещает их на официальном сайте администрации.

В процессе реализации Программы Исполнитель, (по согласованию с участниками) вправе инициировать решение о внесении изменений в Программу.

Исполнитель несет ответственность за целевое использование средств, предусмотренных Программой, в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Кропоткинского муниципального образования»

на 2018-2022 годы

Адресный перечень

территорий (объектов), нуждающихся в благоустройстве

и подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годах

Раздел 1. Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве

Раздел 1. Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в

благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес дворовой территории многоквартирного дома (домов) | | | | | Численность населения, проживающего в пределах дворовой территории, чел. | Оценка потребности в финансировании на восстановление благоустройства территории, тыс.руб. |
| муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области\* | городское, сельское поселение Иркутской области | населенный пункт | улица | номер дома, домов, образующих дворовую территорию |
| 1 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Заречная | 1 | 23 | - |
| 2 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Заречная | 2 | 26 | - |
| 3 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Заречная | 3 | 27 | - |
| 4 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Заречная | 4 | 25 | - |
| 5 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Заречная | 5 | 22 | - |
| 6 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Заречная | 6 | 15 |  |
| 7 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Заречная | 7 | 21 |  |
| 8 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Заречная | 8 | 19 |  |
| 9 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Заречная | 9 | 24 | - |
| 10 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Заречная | 10 | 20 | - |
| 11 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Заречная | 11 | 33 | - |
| 12 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Заречная | 12 | 22 | - |
| 13 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Заречная | 13 | 9 | - |
| 14 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Заречная | 14 | 29 | - |
| 15 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Заречная | 15 | 18 | - |
| 16 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Заречная | 16 | 21 | - |
| 17 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Заречная | 21 | 15 |  |
| 18 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Заречная | 17 | 10 | - |
| 19 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Заречная | 19 | 11 | - |
| 20 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Заречная | 21 | 15 |  |
| 21 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Заречная | 22 | 24 | - |
| 22 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Заречная | 24 | 12 | - |
| 23 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Заречная | 25 | 27 | - |
| 24 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Пушкина | 3 | 4 | - |
| 25 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Пушкина | 4 | 1 | - |
| 26 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Пушкина | 6 | 2 | - |
| 27 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Пушкина | 7 | 9 | - |
| 28 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Пушкина | 8 | 1 | - |
| 29 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Пушкина | 10 | 1 | - |
| 30 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Пушкина | 11 | 1 | - |
| 31 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Пушкина | 14 | 2 |  |
| 32 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Пушкина | 15 | 3 | - |
| 33 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Пушкина | 20 | 5 | - |
| 34 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Пушкина | 21 | 8 | - |
| 35 | 34Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Пушкина | 27 | 19 | - |
| 36 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Пушкина | 29 | 29 | - |
| 37 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Пушкина | 34 | 7 | - |
| 38 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Пушкина | 38 | 23 | - |
| 39 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Ленина | 2 | 4 | - |
| 40 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Ленина | 3 | 5 | - |
| 41 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Ленина | 4 | 1 | - |
| 42 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Ленина | 7 | 1 | - |
| 43 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Ленина | 19 | 5 |  |
| 44 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Ленина | 25 | 3 | - |
| 45 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Ленина | 27 | 4 | - |
| 46 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Ленина | 29 | 4 | - |
| 47 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Ленина | 35 | 4 | - |
| 48 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Ленина | 37 | 1 | - |
| 49 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Набережная | 1 | 3 | - |
| 50 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Набережная | 2 | 5 | - |
| 51 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Набережная | 5 | 3 | - |
| 52 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Набережная | 6 | 1 | - |
| 53 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Набережная | 7 | 7 | - |
| 54 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Набережная | 9 | 2 | - |
| 55 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Набережная | 10 | 3 |  |
| 56 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Набережная | 11 | 6 | - |
| 57 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Октябрьская | 1 | 3 | - |
| 58 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Октябрьская | 2 | 2 | - |
| 59 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Октябрьская | 5 | 4 | - |
| 60 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Чехова | 1 | 3 | - |
| 61 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Чехова | 2 | 1 | - |
| 62 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Чехова | 3 | 5 | - |
| 63 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Чехова | 7 | 3 | - |
| 64 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Чехова | 8 | 1 | - |
| 65 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Чехова | 9 | 1 | - |
| 66 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Чехова | 10 | 9 | - |
| 67 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Чехова | 15 | 1 |  |
| 68 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Чехова | 17 | 3 | - |
| 69 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Чехова | 27 | 20 | - |
| 70 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Чехова | 29 | 3 | - |
| 71 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Гагарина | 3 | 3 | - |
| 72 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Гагарина | 5 | 8 | - |
| 73 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Гагарина | 6 | 1 | - |
| 74 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Гагарина | 7 | 2 | - |
| 75 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Гагарина | 14 | 2 | - |
| 76 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Гагарина | 15 | 3 | - |
| 77 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Гагарина | 19 | 12 | - |
| 78 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Гагарина | 20 | 17 | - |
| 79 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Гагарина | 21 | 5 | - |
| 80 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Школьная | 2 | 6 | - |
| 81 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Школьная | 3 | 1 | - |
| 82 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Школьная | 4 | 3 | - |
| 83 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Школьная | 5 | 1 | - |
| 84 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Школьная | 7 | 2 | - |
| 85 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Школьная | 9 | 1 | - |
| 86 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Школьная | 10 | 5 | - |
| 87 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Школьная | 11 | 1 | - |
| 88 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Школьная | 12 | 5 | - |
| 89 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Школьная | 13 | 4 | - |
| 90 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Школьная | 15 | 7 | - |
| 91 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Школьная | 18 | 3 | - |
| 92 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Школьная | 20 | 2 | - |
| 93 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Школьная | 22 | 2 | - |
| 94 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Школьная | 26 | 1 |  |
| 95 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Подстанция | 2 | 1 | - |
| 96 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Подстанция | 3 | 7 | - |
| 97 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Подстанция | 5 | 9 | - |
| 98 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Подстанция | 6 | 3 | - |
| 99 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Подстанция | 7 | 6 | - |
| 100 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Геологическая | 2 | 5 | - |
| 101 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Геологическая | 3 | 3 | - |
| 102 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Геологическая | 5 | 1 | - |
| 103 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Геологическая | 6 | 5 | - |
| 104 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Геологическая | 9 | 2 | - |
| 105 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Геологическая | 19 | 2 | - |
| 106 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Геологическая | 21 | 2 | - |
| 107 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Геологическая | 23 | 3 | - |
| 108 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Клубная | 5 | 5 | - |
| 109 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Мира | 2 | 2 | - |
| 110 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Мира | 3 | 3 | - |
| 111 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Мира | 4 | 4 | - |
| 112 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Мира | 5 | 3 | - |
| 113 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Мира | 6 | 10 | - |
| 114 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Мира | 7 | 3 | - |
| 115 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Мира | 8 | 1 | - |
| 116 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Мира | 9 | 2 | - |
| 117 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Мира | 10 | 1 | - |
| 118 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Обручева | 4 | 2 | - |
| 119 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Обручева | 5 | 4 | - |
| 120 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Обручева | 6 | 2 | - |
| 121 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Обручева | 7 | 4 | - |
| 122 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Обручева | 8 | 1 | - |
| 123 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Обручева | 9 | 5 | - |
| 124 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Обручева | 13 | 6 | - |
| 125 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Центральная | 4 | 5 | - |
| 126 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Центральная | 6 | 3 | - |
| 127 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Центральная | 7 | 138 | - |
| 128 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Центральная | 8 | 5 | - |
| 129 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Центральная | 9 | 2 | - |
| 130 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Центральная | 10 | 3 | - |
| 131 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Центральная | 14 | 1 | - |
| 132 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Центральная | 18 | 5 | - |
| 133 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Центральная | 19 | 4 | - |
| 134 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Центральная | 24 | 1 | - |
| 135 | Бодайбинский район | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Центральная | 29 | 2 | - |

Раздел 2. Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес общественной территории | | | | | Общая площадь дворовой территории, кв.м. | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел., чел. | Оценка потребности в финансировании на восстановление благоустройства территории, тыс.руб. |
| муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области\* | муниципальное образование Иркутской области/городское, сельское поселение | населенный пункт | улица | номер дома (при наличии) |
| 1 | Бодайбинский | Кропоткинское городское поселение | п. Кропоткин | Ленина |  | - |  | - |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Кропоткинского муниципального образования»

на 2018-2022 годы

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок  реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями Программы |
| Задача 1.  Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | | | | |
| Минимальный перечень работ | | | | |
| 1. Ремонт дворовых проездов | Администрация Кропоткинского городского поселения | 2018-2022 | Улучшение физического состояния дворовых территорий поселка и обеспечение более комфортных условий проживания населения | 1. Площадь благоустроенных дворовых территорий;  2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий поселка |
| 2. Обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов |
| 3. Установка скамеек |
| 4. Установка урн |
| Задача 2.  Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий | | | | |
| Дополнительный перечень работ | | | | |
| 1. Оборудование детских площадок | Администрация Кропоткинского городского поселения | 2018-2022 | Улучшение физического состояния общественных территорий поселка | 1. Площадь благоустроенных общественных территорий;  2. Доля благоустроенных общественных территорий от общей площади дворовых территорий поселка. |
| 2. Оборудование спортивных площадок |
| 3. Обустройство контейнерных площадок |
| 4. Озеленение |